## Slide 1: AB 5

## Slide 2: Aufgabe 1
Planung
  Ein RFC mit dem entsprechenden Formular erstellen
  RFC in Prioritätsstufe einteilen(Dringend/Notfall, Hoch, Mittel, Niedrig)
  Mehrere RFC, falls vorteilhaft, zu einem Change Request zusammenfassen
Test
  Tests/Reviews geschehen in zwei Ebenen: Developement und Release-Mgmt
    Ein erster Test geschieht nach der Entwicklung
    Ein zweiter Test geschieht dann im Release-Mgmt
Einführung
  Der Prozess der Einführung geschieht in der Development- und Change-Mgmt Ebene.
    Nach der Implementation findet das Handover statt
    Daraufhin folgt ein Review des Change-Mgmt
Change
Test
Unit-Tests
Fach-Tests
E2E-Tests
Planung
RFC
Prioritätsstufe
RFCs zusammenfassen
Einführung
Review
Handover zu Ops

## Slide 3: Aufgabe 2

## Slide 4: Aufgabe 3
Agile Projektmethode
  Ist auf Changes ausgelegt
  Fördert die Änderbarkeit der Software
  -> Changes werden einfacher zu implementieren sein
Wasserfall
  Ist starr und unflexibel
  Ist darauf ausgelegt, das Projekt von Anfang bis Ende ohne nötige Changes zu realisieren
  -> Changes werden schwieriger zu implementieren sein